## Обоснование реализуемости разработки

### Актуальность темы

В условиях высокой изменчивости инфекционных заболеваний и необходимости оперативного реагирования со стороны системы здравоохранения растёт потребность в инструментах, которые обеспечивают научно обоснованную поддержку принятия решений. Одной из ключевых задач эпидемиологического моделирования является параметризация математических моделей — процесс подбора параметров, согласованных с наблюдаемыми данными, и верификация полученных результатов. От корректности этих этапов напрямую зависит достоверность прогнозов и эффективность вырабатываемых рекомендаций.

В последние годы подходы к параметризации моделей эпидемий претерпели значительные изменения. Если ранее использовались в основном ручные методы настройки параметров или простые методы наименьших квадратов, то сегодня на первый план выходят глобальные оптимизационные методы, байесовские подходы и статистические эмуляторы, позволяющие учитывать неопределённость и многомодальность параметров [3; 5; 6]. Появились примеры систем, способных выполнять автоматическую подгонку и обновление параметров в реальном времени, как в случае с системами мониторинга COVID-19 [6], однако большинство таких решений остаются узкоспециализированными и трудно адаптируемыми к другим инфекциям.

Таким образом, наблюдается явный разрыв между существующими исследовательскими инструментами и потребностями практического здравоохранения. Разработка универсальной автоматизированной системы параметризации и верификации математических моделей эпидемий, основанной на методах глобальной оптимизации, позволит объединить научную строгость и прикладную применимость, обеспечивая воспроизводимость, адаптируемость и интеграцию с реальными данными.

### Сравнительный анализ существующих решений

Для систематизации рассмотренных подходов проведено сравнение основных решений по ряду критериев: используемая платформа, метод параметризации, учёт неопределённости, наличие интерфейса и открытости кода, масштабируемость, практическая направленность и ограничения.

|  | [1] СППР для ТБ–ВИЧ | [2] Bangladesh TB model | [3] hmer | [4] Optima TB | [5] TB/HIV модель (Россия) | [6] COVID-19 мониторинг (SMC) | [7] TransPhylo pipeline | [8] NMB decision models |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Платформа / методология | AnyLogic 5, системная динамика | ODE, детерминированная модель | R, эмуляторы и history matching | Python (Atomica) | ODE, байесовская оптимизация (TPE) | Реальная система (фильтр частиц) | Статистический конвейер | Модели принятия решений |
| Метод параметризации | Не формализован (ручная настройка) | МНК, LHS + PRCC | History Matching + Emulation | Ручная калибровка | Автоматическая оптимизация | Sequential Monte Carlo | Байесовская реконструкция передач | Вероятностная интеграция |
| Учет неопределённости | Отсутствует | Частичный (чувствительность) | Полный | Нет | Частичная (анализ чувствительности) | Полный | Частичная | Полный |
| Интерфейс и открытость | Есть GUI, закрытая платформа | Код недоступен | Открытый пакет, визуализация | Веб-интерфейс, открытый код | Скрипт, без GUI | Интегрирована с данными | Исходный код есть | Исследовательская реализация |
| Масштабируемость | Низкая | Средняя | Очень высокая | Высокая | Средняя | Средняя (ограничена по ресурсу) | Средняя | Средняя |
| Практическая направленность | Высокая (DSS) | Средняя | Средняя | Очень высокая (DSS) | Средняя | Очень высокая | Научная | Высокая |
| Основные ограничения | Устаревшая платформа, отсутствие воспроизводимости | Нет оценки неопределённости, упрощённая демография | Требует статистических знаний | Субъективная настройка | Нет системы верификации | Узкая специализация, вычислительная сложность | Систематические смещения при неполных данных | Требует адаптации к эпид. моделям |
| Потенциал для интеграции | Идеи интерфейса | Базовый сценарный анализ | Основной метод калибровки | Пример UX и DSS-интеграции | Пример оптимизационного ядра | Пример архитектуры автоматизации | Верификация и диагностика | Этап интеграции с DSS |

Проведённый анализ показывает, что ни одно из существующих решений не объединяет в себе одновременно строгие методы параметризации, автоматическую верификацию, масштабируемость и доступный интерфейс для конечного пользователя.

Системы, ориентированные на поддержку принятия решений (СППР и Optima TB), хорошо адаптированы к практическим задачам, но страдают от отсутствия строгих процедур калибровки и оценки неопределённости. Напротив, инструменты вроде hmer и байесовской оптимизации обеспечивают высокую научную строгость, но требуют значительных технических навыков и не обладают пользовательской оболочкой. Опыт систем реального времени, таких как COVID-19 SMC, демонстрирует возможность полной автоматизации процесса, но при высокой вычислительной цене и ограниченной гибкости.

Таким образом, создание автоматизированной системы параметризации и верификации математических моделей эпидемий представляется не только актуальным, но и вполне реализуемым направлением. В её основе должен лежать гибкий модуль глобальной оптимизации (например, на основе history matching или байесовской оптимизации), поддерживающий оценку неопределённости и интеграцию с данными. Поверх этого ядра целесообразно реализовать пользовательский веб-интерфейс, аналогичный Optima TB, и модуль анализа сценариев, который позволит использовать результаты параметризации для практического планирования противоэпидемических мероприятий.

## План и структура дальнейших исследований

Для практической реализации проекта и формирования методической базы автоматизированной системы параметризации и верификации математических моделей эпидемий целесообразно выделить несколько последовательных этапов. Каждый этап направлен на решение конкретных исследовательских и прикладных задач, результаты которых станут основой для последующей разработки программного прототипа системы.

### Этап 1. Анализ и выбор методов глобальной оптимизации

На данном этапе планируется провести анализ существующих методов глобальной оптимизации и параметризации, используемых для задач калибровки эпидемиологических моделей. Основная цель — определить наиболее перспективные алгоритмы для последующих численных экспериментов.
Результатом этапа станет сводная таблица характеристик методов, а также описание критериев сравнения (точность, сходимость, устойчивость, воспроизводимость).

### Этап 2. Реализация и тестирование выбранных алгоритмов

Будут реализованы и протестированы не менее пяти методов оптимизации, включая:

- дифференциальную эволюцию (DE);

- генетический алгоритм (GA);

- метод роя частиц (PSO);

- байесовскую оптимизацию (BO);

- history matching with emulation (HMER).

Каждый метод будет проверен на тестовых задачах параметризации для типовых моделей — SIR, SEIR и TB-SIR/Q±.
Будет проведена оценка качества параметризации на синтетических данных с контролируемым уровнем шума и реальных статистических данных по туберкулёзу.

Результатом этапа станет сравнительная таблица эффективности алгоритмов и выбор оптимальных подходов для включения в ядро системы.

### Этап 3. Разработка концепции модульной архитектуры системы

На основе полученных результатов будет спроектирована укрупнённая структура будущей автоматизированной системы.
Предусматривается выделение следующих модулей:

- модуль глобальной оптимизации (ядро вычислений),

- модуль верификации и анализа чувствительности,

- модуль интеграции с внешними источниками данных,

- веб-интерфейс визуализации и сценарного анализа.

На выходе — архитектурная схема системы и определение технических требований к её компонентам.

### Этап 4. Подготовка отчётных материалов и формирование рекомендаций

Завершающий этап включает подготовку отчётных материалов, формирование методических рекомендаций по применению выбранных методов и оформление промежуточных публикаций (научная статья, тезисы конференции).

### Таблица 1. План проведения исследований

| № этапа | Наименование этапа | Основное содержание работ | Ожидаемый результат | Длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ методов глобальной оптимизации | Сбор и систематизация сведений о методах DE, PSO, BO, HMER, GA; формирование критериев сравнения | Таблица характеристик методов, критерии оценки | 2 недели |
| 2 | Экспериментальное сравнение алгоритмов | Реализация и тестирование методов на моделях SIR, SEIR, TB-SIR/Q±; анализ точности и сходимости | Матрица эффективности алгоритмов, выбор оптимальных | 4 недели |
| 3 | Проектирование архитектуры системы | Разработка структуры модулей, интерфейсов, логики взаимодействия | Концептуальная схема системы, требования к компонентам | 4 недели |
| 4 | Подготовка отчётных и публикационных материалов | Обработка результатов, формирование выводов | Отчёт, научная статья, рекомендации | 2 недели |

Таблица 2. Детализация работ по Этапу 2 — исследование и сравнение методов глобальной оптимизации

| № | Метод | Используемые инструменты | Длительность | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Дифференциальная эволюция (DE) | Python (SciPy, DEAP) | 3 дня | Получение траектории сходимости и точности параметров; оценка стабильности к шуму |
| 2.2 | Генетический алгоритм (GA) | DEAP, PyGAD | 3 дня | Анализ влияния параметров эволюции на качество калибровки |
| 2.3 | Метод роя частиц (PSO) | PySwarms | 4 дня | Определение устойчивости метода при разных начальных условиях |
| 2.4 | Байесовская оптимизация (BO) | Python (Optuna, skopt) | 4 дня | Получение распределений апостериорных параметров, оценка неопределённости |
| 2.5 | History Matching with Emulation (HMER) | R (hmer), Python (обработка данных) | 5 дней | Качественная и количественная оценка эффективности history matching на модели TB-SIR/Q± |
| 2.6 | Обобщение и анализ результатов | Python (pandas, matplotlib) | 3 дня | Сравнительная таблица и графики эффективности методов |

### Список литературы

[1] Система поддержки принятия решений региональной противоэпидемической службы. – КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-podderzhki-prinyatiya-resheniy-regionalnoy-protivoepidemicheskoy-sluzhby 
[2] Kuddus M.A., Meehan M.T., Sayem A., McBryde E.S. Scenario analysis for programmatic tuberculosis control in Bangladesh: a mathematical modelling study // Scientific Reports. – 2021. – Vol. 11, № 1. – P. 4354. – DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-83768-y.
[3] Howes A., Letizia A.G., Goscé L., Burke D.S., Clements A.C.A., Andersson M., et al. Demonstrating multi-country calibration of a tuberculosis model using new history matching and emulation package – hmer // Epidemics. – 2023. – Vol. 43. – P. 100682. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.epidem.2023.100682.

[4] Scott N., Palmer A., Sacks J.A., Frouws B., Siapka M., Gorgens M., et al. Optima TB: A tool to help optimally allocate tuberculosis spending // PLOS Computational Biology. – 2022. – Vol. 18, № 5. – P. e1009255. – DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009255.

[5] Kabanikhin S., Krivorotko O., Neverov A., Kaminskiy G., Semenova O. Identification of the Mathematical Model of Tuberculosis and HIV Co-Infection Dynamics // Mathematics. – 2024. – Vol. 12, № 23. – P. 3636. – DOI: https://doi.org/10.3390/math12233636.

[6] Li, X.; Patel, V.; Duan, L.; Mikuliak, J.; Basran, J.; Osgood, N.D. Real-Time Epidemiology and Acute Care Need Monitoring and Forecasting for COVID-19 via Bayesian Sequential Monte Carlo-Leveraged Transmission Models. Int. J. Environ. Res. Public Health 2024, 21, 193. https://doi.org/10.3390/ijerph21020193
[7]  Goldstein IH, Bayer D, Barilar I, Kizito B, Matsiri O, Modongo C, et al. (2022) Using genetic data to identify transmission risk factors: Statistical assessment and application to tuberculosis transmission. PLoS Comput Biol 18(12): e1010696. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010696
[8] Mariana R. Neves, Molly Franke, Carole Mitnick, Nelly Ciobanu, Valeriu Crudu, Jennifer Furin, Ted Cohen, Reza Yaesoubi

medRxiv 2025.08.07.25333118; doi: https://doi.org/10.1101/2025.08.07.25333118